| - UỶ BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ HỒNG LĨNH Số: /QĐ-UBND | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hồng Lĩnh, ngày tháng 10 năm 2022 |
| --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình:

Tuyến mương Đồng Nhậm phường Trung Lương

UỶ BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 40/2020/NĐ-CP ngày 16/4/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Xây dựng: Số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 Hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 Ban hành định mức xây dựng; số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 Hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh Hà Tĩnh: Số 16/2016/QĐ-UBND ngày 28/4/2016  ban hành quy định một số nội dung về lập, quản lý chi phí đầu tư xây dựng và hợp đồng xây dựng đối với các dự án sử dụng nguồn vốn Nhà nước trên địa bàn tỉnh; số 07/2020/QĐ-UBND ngày 26/02/2020 về việc ban hành quy định một số nội dung về quản lý, thực hiện dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; số 28/2021/QĐ-UBND ngày 22/6/2021 ban hành Quy định phân cấp một số nội dung về công tác thẩm định, tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng và quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; số 1994/QĐ-UBND ngày 28/9/2022 về việc công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Hà Tĩnh;

Căn cứ các Quyết định của Giám đốc Sở Xây dựng Hà Tĩnh: Số 78/QĐSXD ngày 26/5/2022 về việc công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; số 91/QĐ-SXD ngày 24/6/2022 về việc công bố bảng đơn giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;

Căn cứ các Nghị quyết của HĐND thị xã Hồng Lĩnh: Số 94/NQ-HĐND ngày 22/12/2020 về việc giao cho UBND thị xã quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công từ nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu và nguồn vốn hỗ trợ cân đối ngân sách có tính chất đầu tư từ ngân sách cấp trên; số 22/NQ-HĐND ngày 28/12/2021 về việc giao UBND thị xã quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công sử dụng ngân sách thị xã; số 29/NQ-HĐND ngày 15/4/2022 về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách thị xã giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Quyết định số 1721/QĐ-UBND ngày 23/8/2022 của UBND thị xã Hồng Lĩnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Tuyến mương Đồng Nhậm phường Trung Lương;

Căn cứ Báo cáo kết quả số 11/2022/TT/C.ty ngày 12/10/2022 của Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Đăng Trung về việc thẩm tra dự toán công trình: Tuyến mương Đồng Nhậm phường Trung Lương;

Xét đề nghị của UBND phường Trung Lương tại Tờ trình số 140/TTr-UBND ngày 19/9/2022, của Phòng Quản lý đô thị tại Văn bản số 323/QLĐT ngày 12/10/2022 về việc Thông báo kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Tuyến mương Đồng Nhậm phường Trung Lương với các nội dung chủ yếu sau:

1. Tên công trình: Tuyến mương Đồng Nhậm phường Trung Lương.

2. Chủ đầu tư: Uỷ ban nhân dân phường Trung Lương.

3. Mục tiêu đầu tư: Nhằm đáp ứng nhu cầu tưới và tiêu thoát nước cho xứ Đồng Nhậm, phục vụ sản xuất cho nhân dân, nâng cao năng suất, hiệu quả, khuyến khích phát triển nông nghiệp.

4. Nội dung, quy mô đầu tư:

4.1. Xây dựng mới tuyến mương có tổng chiều dài L=299,733m; mặt cắt ngang kích thước kênh (BxH) = (0,9x1,0)m; kết cấu thành, đáy kênh bằng bê tông cốt thép đá 1x2 M200, dày 15cm, phía dưới lót bê tông đá 4x6 M100 và đá dăm đệm; phía ngoài thành kênh đắp đất đồi đầm chặt K=95; cứ 11,8m bố trí một khớp nối bằng giấy dầu nhựa đường 2 lớp và 5 giằng ngang bằng bê tông cốt thép đá 1x2 M200, kích thước 10x10cm. Tại các vị trí có đường ngang đi qua thiết kế mương chịu lực có thành mương dày 22cm, đáy mương dày 30cm bằng bê tông cốt thép đá 1x2 M200, phía trên bố trí tấm đan bằng bê tông cốt thép đá 1x2 M250 dày 18cm.

- 4.2. Công trình trên tuyến kênh:

- Bố trí 04 cửa chắn thu nước B=0,5m; kết cấu bằng bê tông và bê tông cốt thép đá 1x2 M200;

- Lắp đặt cống tròn D=0,5m qua đường bên phải tuyến kênh tại lý trình Km0+40,35; kết cấu sử dụng ống cống bê tông cốt thép đá 1x2 M200; móng cống đá dăm đệm;

- Thi công đắp đất vuốt nối tại các vị trí đường ngang nhằm đảm bảo thuận lợi cho việc lưu thông.

4.3. Các nội dung khác tuân thủ theo hồ sơ thiết kế.

5. Nhà thầu tư vấn lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật: Công ty Cổ phần tư vấn và phát triển xây dựng Đông Dương.

6. Chủ nhiệm lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật: KS Bùi Đức Diệp.

7. Địa điểm xây dựng: Phường Trung Lương, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

8. Phương án xây dựng: Thực hiện 1 bước lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật  kèm theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, tổng dự toán.

9. Phân loại, cấp công trình: Công trình thủy lợi, cấp IV.

10. Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư: Không.

11. Giá trị dự toán xây dựng: 962.909.000 đồng (Bằng chữ: Chín trăm sáu mươi hai triệu, chín trăm linh chín ngàn đồng),

trong đó:

| - Chi phí xây dựng: | 783.300.000 đồng; |
| --- | --- |
| - Chi phí quản lý dự án: | 23.666.000 đồng; |
| - Chi phí tư vấn xây dựng: | 89.095.000 đồng; |
| - Chi phí khác: | 20.995.000 đồng; |
| - Chi phí dự phòng: | 45.853.000 đồng. |

12. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách thị xã hỗ trợ (từ nguồn hỗ trợ, bảo vệ và phát triển đất trồng lúa hàng năm) và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác.

13. Hình thức quản lý dự án: Công ty TNHH thương mại và tư vấn xây dựng Toàn Thắng thực hiện quản lý dự án theo quy định pháp luật.

14. Hình thức thực hiện dự án: Chủ đầu tư lựa chọn nhà thầu thực hiện theo quy định tại Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

15. Thời gian thực hiện: Khởi công, hoàn thành trong năm 2022.

16. Các nội dung khác: Chủ đầu tư tổ chức thực hiện xây dựng công trình theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng HĐND-UBND thị xã; Trưởng các phòng: Tài chính - Kế hoạch, Quản lý đô thị, Tài nguyên - Môi trường, Kinh tế; Chủ tịch UBND phường Trung Lương và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

| Nơi nhận: - Như điều 2 (bản giấy); - Chủ tịch, các PCT UBND thị xã; - Trung tâm HCC thị xã; - Lưu: VT. | TM. UỶ BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Tôn Quang Ngọc |
| --- | --- |